검 토 보 고 서

해운대 Wellness Tourism Hotel 사업계획서(v1.1) 검증

및 유사사업지(메종드리치190) 분양 사례 분석

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 검토 대상 | 해운대 Wellness Tourism Hotel Business Plan v1.1 (53쪽, BLS) |
| 대상 사업지 | 부산광역시 해운대구 우동 542-2, 530-9 (2필지, 1,658㎡) |
| 유사 사업지 | 메종드리치190 (해운대구 해운대해변로209번나길 56, 생활숙박시설 190실) |
| 검토 방법 | 보고서 수치 재계산, 공식 통계·법령·언론 보도 웹 검증 |
| 기준일 | 2026년 10월 8일 |

목  차

1. 검토 총평

2. 재무 수치 검증

3. 법규 검증

4. 시장 통계 검증

5. OCC 근거 행사 검증

6. 유사사업지 분석: 메종드리치190

7. 보완 권고사항

8. 검증의 한계 및 출처

# 1. 검토 총평

- 시장 통계(의료관광·외국인환자)는 대부분 공식 발표와 일치함.

- 재무 부분은 동일 수치가 페이지마다 상이함. 매출을 NOI로 표기한 오류가 있음.

- 멤버십 672억원으로 PF를 상환하는 구조는 관광진흥법상 모집 시기 요건과 충돌할 소지가 있음.

- 인접 사업지 메종드리치190은 분양률 50.7%에 그쳐 준공 후 PF 대출 만기를 연장함.

- 선수금 의존 구조의 위험이 동일 상권에서 이미 현실화된 사례임.

## 핵심 지적사항 요약

| No | 구분 | 지적사항 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재무 | 조달(1,853억원)과 사업비(1,380억원) 불일치. 멤버십 이중 계상 추정 | 상 |
| 2 | 재무 | 운영기 PF 잔액 158.1억원 vs 187.9억원 내부 모순 | 상 |
| 3 | 재무 | Equity IRR 22.4%(p.3) vs 17.18%(p.41) 내부 모순 | 상 |
| 4 | 재무 | 총매출 194억원·208.4억원을 NOI로 표기 | 상 |
| 5 | 법규 | 호텔 회원모집은 관광사업 등록 후 가능. 콘도는 공정률 20% 이상부터 공정률 비례 모집 | 상 |
| 6 | 법규 | 담보신탁 목적물 호텔은 보증보험 가입 시에도 회원모집 불가(법제처 해석례) | 상 |
| 7 | 수익 | 웰니스 매출 비중 약 30%. 업계 스파 매출 비중 3.4~7.4% 대비 과대 | 중 |
| 8 | 시장 | "4.5성급"은 국내 공식 호텔등급에 없음 | 중 |
| 9 | 시장 | 부산 인구, 해운대 1,400만명, 경쟁 호텔 요금 등 오기 | 중 |
| 10 | 사업비 | 취득세·설계감리비·회원모집 수수료·FF&E 등 누락 | 중 |

# 2. 재무 수치 검증

보고서 수치를 재계산하여 내부 정합성을 확인함.

| 항목 | 보고서 | 재계산·대조 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 객실 매출 | 115.9억원 | 210실 × 21만원 × 365일 × 72% = 115.9억원 | 일치 |
| 조달 vs 사업비 | 조달 1,853억원 사업비 1,380억원 | 조달이 473억원 초과. 멤버십 672억원을 사업비 조달과 PF 상환에 이중 계상한 것으로 추정 | 불일치 |
| 조달 구성 | PF 잔액 158.1억원 + 멤버십 672억원 + 에쿼티 350억원 | 합계 1,180억원. 사업비 대비 200억원 부족 | 불일치 |
| 운영기 PF 잔액 | 158.1억원 (p.39·40·42) | p.41 각주는 187.9억원. DSCR 4.05x는 187.9억원 × 7% = 13.15억원 기준으로만 성립. 158.1억원 기준 Y1 DSCR은 4.81x | 내부 모순 |
| Hotel NOI | 194억원(p.38) | 194.7억원은 총매출임. GOP 42% 적용 시 81.8억원. p.40 NOI는 53.2~75.1억원 | 표기 오류 |
| Total Stabilized NOI | 208.4억원 | 매출 194억원과 연회비 14.4억원의 단순 합산. NOI 아님 | 표기 오류 |
| Equity IRR | 22.4%(p.3) | p.41은 17.18%(PF 금리 7%) | 내부 모순 |
| IRR 재계산 | - | 공사 2년·운영 10년·매각가 1,452.7억원 가정 시 약 13.6~14.1%. 공사기간 제외 시 약 18.1~18.9% | 22.4% 근거 부족 |
| 매각 회수액 | 622.6억원 | PF 잔액 187.9억원 적용 시 593.4억원. 매각 거래비용 미반영 | 과대 가능 |
| 금융비 | 59.3억원 | PF 830억원 × 7% × 2년 = 116억원. 평균 인출률 50% 가정으로 추정. PF 취급수수료 누락 | 근거 미기재 |
| 공사비 | 755억원 | 연면적 7,131.42평 기준 평당 약 1,059만원. 업계 보도 범위(1,000만~1,500만원) 하단. 지하 5층 구조 | 하단 수준 |
| 웰니스 매출 | 57.9억원 | 객실매출의 50%, 총매출의 약 30%. CBRE(2024) 스파 매출 비중 3.4%, HVS(2019) 럭셔리 7.4% | 과대 가능 |
| 연간 OCC | 72%(Base) | 월별 계획 평균 75.08% 일치. 부산 관광호텔 OCC 공식 통계 미확보 | 근거 미기재 |

## 사업비 누락 추정 항목

- 취득세: 토지 유상취득 4.6%(부가세 포함), 건물 원시취득 3.16%(부가세 포함). 지방세법 제11조 근거.

- 설계·감리비, 인허가 관련 부담금.

- 멤버십 회원모집 대행 수수료.

- PF 취급수수료 및 약정수수료.

- 개관 전 비용(Pre-opening) 및 FF&E(가구·집기·비품).

- 부산은 과밀억제권역이 아니므로 취득세 중과 대상은 아님.

# 3. 법규 검증

## 관광진흥법상 분양·회원모집 요건

| 항목 | 규정 내용 | 본 사업 영향 |
| --- | --- | --- |
| 허용 업종 | 분양은 휴양콘도만 가능. 호텔업은 회원모집만 가능(법 제20조, 시행령 제23조) | 호텔 210실은 분양 불가 |
| 1실당 인원 | 휴양콘도 1실당 5명 이상. 가족만으로 구성 불가(시행령 제24조 제1항) | 12구좌로 충족 |
| 연간 이용일수 | 365일을 객실당 모집 인원으로 나눈 범위 이내 | 1구좌당 약 30일 |
| 콘도 모집 시기 | 공정률 20% 이상부터, 공정률에 해당하는 객실만 모집(시행령 제24조 제2항, 시행규칙 제26조) | 672억원 순차 유입. 초기 PF 축소 효과 제한 |
| 예외 | 공정률 초과 모집 시 해당 금액만큼 보증보험 가입 | 보증보험 비용 반영 필요 |
| 호텔 모집 시기 | 관광사업 등록 후부터 회원모집 가능(시행령 제24조 제2항 제2호, 문체부 해석편람) | 준공 전 호텔 회원모집 불가 |
| 담보 제약 | 저당권 말소 원칙. 설정금액만큼 보증보험 가입 시 예외. 담보신탁 목적물 호텔은 보증보험 가입 시에도 회원모집 불가(법제처 해석례) | PF 담보구조 재설계 필요 |
| 콘도 등록기준 | 객실 30실 이상(시행령 별표1) | 40실로 충족 |
| 입회금 반환 | 입회기간 만료 후 반환 요구일부터 10일 이내 반환(시행령 조문번호 원문 확인 필요) | 11년차 672억원 반환 재원 필요 |
| 사업 승계 | 양수·경매 인수자는 회원 입회금 채무를 인수(대법원 2024.11.14. 판결 보도) | 매각 시 672억원 차감은 타당 |

## 호텔 등급 및 브랜드

- 국내 공식 호텔등급은 2015년 이후 1~5성 체계임. "4.5성급"은 존재하지 않음.

- 보고서 내 "4.5성급" 표현은 삭제해야 함. 비교 대상 L7 해운대도 4성으로 확인됨.

- 포포인츠 바이 쉐라톤은 메리어트 공시(10-K)상 Classic Select 등급임. 코트야드·페어필드와 같은 그룹임.

- 부산 내 영업 중인 포포인츠 호텔은 검색되지 않음. 메리어트 공식 확인이 필요함.

# 4. 시장 통계 검증

| 항목 | 보고서 | 확인 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 전국 외국인환자 | 2,011,822명 +71.9% | 2,011,822명, +71.9%(보건복지부 2026.4.24) | 일치 |
| 피부과 | 131만명, 62.9% | 131.3만명, 62.9% | 인원 정정 |
| 2025 부산 의료관광객 | 75,879명 +151.5% | 75,879명, +151.5%(부산시 2026.5.4) | 일치 |
| 2024 부산 의료관광객 | 30,165명 | 30,165명 | 일치 |
| 2023 부산 의료관광객 | 12,000명 | 12,912명 | 정정 필요 |
| 국적별·진료과 비중 | 대만 37.4%, 일본 22.2%, 중국 15.0%, 피부과 67% | 동일 | 일치 |
| 1인당 지출 | 811만원(일반 관광객 4배) | 부산 통계 아님. 전국 2024년 기준(국가관광전략회의) 수치 | 출처 정정 |
| 부산 의료관광 순위 | 전국 2위 | 서울 87.2%, 부산 3.8%, 경기 2.7% 순 | 일치 |
| 2030 목표 | 10만명 | 부산시 10만명 목표, 조기 달성 전망 | 일치 |
| 해운대해수욕장 방문객 | 9,994,915명(2025) | 보도 기준 대체로 일치. 매체별 표기 상이. 해운대구 원문 확인 필요 | 대체로 일치 |
| 블루라인파크 | 누적 1,000만명 외국인 48% | 보도 기준 일치 | 일치 |
| 해운대 연 방문객 | 1,400만명 | 근거 미확인. 보도는 연 1,000만명 안팎 | 삭제 또는 정정 |
| 부산 인구 | 약 390만(김해 포함) | 주민등록인구 326.7만명(2024년 말). 김해는 경남 | 오류 |
| 김해공항 | 국내 제2 공항 | 국제선 여객 기준 인천 다음 2위(보도 기준) | 대체로 일치 |
| 파크 하얏트 부산 요금 | 90만~100만원 | 예약 사이트 표시가 약 33만원 | 과대 |
| 시그니엘 부산 요금 | 40만~70만원 | 예약 사이트 표시가 약 35만~36만원 | 상단 과대 |
| 그랜드 조선 부산 요금 | 24만~40만원 | 표시가 24만~27만원 | 하단 일치 |
| L7 해운대 등급 | 4.5성급 | 4성 | 오류 |

※ 호텔 요금은 특정 일자 예약 사이트 표시가 기준임. 보고서 개정 시 조회 일자와 출처를 명기해야 함.

# 5. OCC 근거 행사 검증

| 월 | 보고서 행사 | 확인 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4월 | 부산국제보트쇼 / BAMA | 2026년 4월 개최 확인 | 일치 |
| 5월 | 해운대 모래축제 | 매년 5월 개최 | 일치 |
| 6월 | 부산모빌리티쇼 / BOF | 모빌리티쇼는 짝수 해 격년 개최(2026.6.26~7.5). BOF는 2025·2026년 6월 개최 | 격년 유의 |
| 7월 | 세계유산위원회 | 제48차 2026.7 부산 개최. 제49차는 2027년 이스탄불 | 일회성 |
| 8월 | 세계도서관정보대회 / 부산바다축제 | WLIC는 2026.8.10~13 부산 개최. 매년 개최지 변경 | 일회성 |
| 9월 | 월드 스마트시티 엑스포 | 2026.9.9~11 부산 BEXCO 개최 | 일치 |
| 10월 | 부산국제영화제 / BPAM | BPAM은 2025년 9월, 2026년 10월 개최 | 월 변동 |
| 11월 | G-STAR / 부산불꽃축제 / 수산EXPO | 모두 11월 개최 확인 | 일치 |

- 세계유산위원회와 WLIC는 일회성 행사임. 매년 반복되는 수요 근거로 쓸 수 없음.

- 7~8월 OCC(77%·78%)의 근거를 반복 행사 기준으로 보완해야 함.

- 부산모빌리티쇼는 격년 행사이므로 홀수 해 6월 수요는 별도 추정이 필요함.

# 6. 유사사업지 분석: 메종드리치190

## 사업 개요

| 항목 | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | 부산 해운대구 해운대해변로209번나길 56(우동 648-7 일원). 대상 사업지 인접 | 딜사이트, 당근부동산 |
| 용도·규모 | 생활숙박시설 190실 및 근린생활시설, 지하 6층~지상 29층 | 딜사이트 |
| 사업 주체 | 시행 더지음개발, 시공 군장종합건설, 신탁 KB부동산신탁(책임준공형 관리형 토지신탁) | 딜사이트 |
| PF | 2021년 11월 650억원(A 450억원 메리츠 계열 선순위, B·C 각 100억원) | 딜사이트 |
| 일정 | 착공 2022.3.7. 당초 2024년 12월 입주 예정. 사용승인 2025.3.12 | 산군, 세움터 연계정보 |
| 운영 | "라비앙즈 메종드 해운대"로 2025년 6~7월 개관. 예약 사이트에 57실·3성급 표기 | 야놀자, 호텔스닷컴, 트립닷컴 |

## 분양 조건

- 분양가, 확정수익 보장률, 계약금·중도금 조건은 공식 자료로 확인되지 않음.

- 보도 수치로 역산하면 총 분양가 약 955억원, 실당 평균 약 5억원으로 추정됨.

- 역산 근거는 "분양률 50.7% 기준 계약금액 약 484억원" 보도임. 추정치이며 확정값이 아님.

## 분양 결과

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 분양률 | 2022년 착공 시 43.4% → 2024년 말 50.7%. 2년간 7.3%p 상승에 그침. 업계 안정선 70%에 미달 |
| 계약금액 | 약 484억원. PF 대출금 규모에 크게 미달 |
| 분양미수금 | 108억원. 1년 새 83% 증가 |
| 시공사 미수금 | 군장종합건설 약 54억원(2024년 말) |
| PF | 준공 후 대출 만기 연장. 메리츠 계열 450억원 회수 지연 |
| 신탁사 | 책임준공 이행을 위해 투입한 신탁계정대 회수 불투명 |
| 원인 | 생활숙박시설 주거 사용 금지, 수분양자 잔금 납부 거부·지연, 마이너스 프리미엄 매물 증가 |
| 매물 | 전용 30.56㎡ 숙박업 양도 매물 호가 5.7억원(매도자 주장, 미검증) |
| 판매 요금 | 야놀자 표시가 10.4만~16.9만원. 1박 평균 약 9.5만원 표기 사례 |

※ 분양 결과는 딜사이트 보도(2025년 상반기 추정) 기준임. 이후 현황은 확인되지 않음.

## 본 사업에 대한 시사점

- 동일 상권에서 선분양·선수금 조달 구조가 분양률 50% 수준에서 막힌 실제 사례임.

- 본 사업은 DSCR 1.5x 달성에 멤버십 291구좌(60.6%) 판매가 필요함. 메종드리치190 실적(50.7%)이 이 기준에 미달함.

- 인접 사업지의 실제 판매 요금은 9.5만~17만원 수준임. 본 사업 ADR 21만원 가정과 차이가 큼.

- 생활숙박시설과 브랜드 호텔은 상품이 달라 직접 비교에 한계가 있음. ADR 21만원 근거 보완이 필요함.

- 멤버십 판매율 50% 하방 시나리오(PF 잔액, DSCR, IRR)를 별도 수립해야 함.

- 혼동 주의: "경쟁률 450대1, 평당 5천만원" KNN 보도(2025.11.20)는 힐스테이트 해운대 센트럴 기사임.

# 7. 보완 권고사항

| No | 권고사항 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PF 잔액(158.1억원 vs 187.9억원)과 IRR(22.4% vs 17.18%)을 단일 모델로 통일 | p.3, 39~42 |
| 2 | "NOI"로 표기된 194억원·208.4억원을 "매출"로 정정 | p.38 |
| 3 | 조달과 사업비를 일치시키고, 멤버십 유입을 공정률에 연동한 현금흐름표 작성 | p.36, 39 |
| 4 | 취득세·설계감리비·회원모집 수수료·PF 수수료·FF&E·보증보험료를 사업비에 반영 | p.36 |
| 5 | 웰니스 매출 비중 근거 제시 또는 하향 조정 | p.37 |
| 6 | "4.5성급", 부산 인구, 해운대 1,400만명, 경쟁 호텔 요금 정정 | p.3, 7, 10 |
| 7 | 2023년 부산 의료관광객 12,912명, 피부과 131.3만명, 1인당 지출 출처 정정 | p.11, 12 |
| 8 | 일회성 행사를 제외한 월별 OCC 근거 재작성 | p.49~52 |
| 9 | PF 담보신탁 구조와 회원모집 요건의 정합성 법률자문 | p.45 |
| 10 | 11년차 입회금 672억원 반환 재원 대책 및 매각 지연 시나리오 수립 | p.42 |
| 11 | 멤버십 판매율 50% 하방 시나리오 추가 | p.44 |
| 12 | 사업지 지번 표기 통일(p.5 "542-2" vs p.6 "524-2"). 토지이음·등기부 확인 | p.5, 6 |
| 13 | 오타 "WELLLESS"(p.15) 수정, 중복 슬라이드(p.32·35) 정리 | p.15, 32, 35 |
| 14 | 공사기간 24개월(지상 23층·지하 5층)의 공정 근거 제시 | p.8 |

# 8. 검증의 한계 및 출처

## 검증의 한계

- 국가법령정보센터, 딜사이트, 세움터 연계 사이트, 법원경매정보는 네트워크 차단으로 원문을 직접 열람하지 못함.

- 해당 자료는 검색 결과에 나온 인용문과 2차 자료로 대조함. 법조문은 원문 재확인이 필요함.

- 메종드리치190의 분양가와 확정수익 조건은 미확인임. 분양 공고문, 건축물대장, 등기부, 경매 감정평가서로 확인이 필요함.

- IRR 재계산은 보고서 공개 수치만으로 한 단순 추정임. 원 재무모델로 검증이 필요함.

## 주요 출처

- 보건복지부 2025 외국인환자 보도: https://v.daum.net/v/20260424060102461

- KDI 경제정보센터: https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=280079

- 부산 의료관광 2025(메트로서울): https://www.metroseoul.co.kr/article/20260504500154

- 부산시 보도: https://www.busan.go.kr/nbtnewsBU/1729831

- 부산 의료관광 1인당 지출(한국경제): https://www.hankyung.com/article/2026050453071

- 지역별 외국인환자 비중(메디포뉴스): https://medifonews.com/news/article.html?no=213105

- 2023 부산 의료관광객 12,912명: https://v.daum.net/v/20250407102528347

- 해운대해수욕장 방문객: https://www.twig24.com/news/local_bs/2026/07/02/20260702017004

- 블루라인파크 누적 1,000만명: https://www.koreadaily.com/article/20260715133038098

- 부산 인구: https://www.ajunews.com/view/20250107171309713

- 호텔 등급체계(문화일보): https://www.munhwa.com/article/10937787

- 파크 하얏트 부산 요금(호텔스닷컴): https://kr.hotels.com/ho478834/

- 관광진흥법 시행령 제24조 유권해석: https://www.nepla.ai/wiki/교육-문화-언론/레저-스포츠/-유권해석-관광진흥법-시행령-제24조-분양-및-회원모집의-기준-및-시기-e3j915rzdn2q

- 문체부 관광법령 해석편람: https://know.tour.go.kr/FileSystem/Law/Explain/L000002950.html

- 법제처 해석례(담보신탁): https://www.moleg.go.kr/lawinfo/nwLwAnInfo.mo?mid=a10106020000&cs_seq=412695&rowIdx=27

- 대법원 2024.11.14. 판결 보도: https://scourt.go.kr/portal/news/NewsViewAction.work?gubun=4&seqnum=10161

- CBRE 호텔 스파 매출 비중: https://www.cbre.com/insights/articles/the-role-of-hotel-spa-departments

- Marriott 10-K(FY2023): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1048286/000162828024004372/mar-20231231.htm

- 세계유산위원회 제48차: https://whc.unesco.org/en/sessions/48COM/documents

- IFLA WLIC 2026: https://www.ifla.org/?p=246549

- 월드 스마트시티 엑스포 부산 개최: https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026071316355022228

- 부산모빌리티쇼 2026: https://www.heraldk.com/article/2026061617341576348

- BOF 2026: https://www.twig24.com/news/local_bs/2026/06/17/20260617500097

- 딜사이트 메종드리치190 분양률: https://dealsite.co.kr/articles/140748

- 산군 메종드리치190 현장정보: https://www.sankun.com/site-info/_xCJTftewj5TSZ0yhZbj17EFyyhHUellqv6-lwQ1Dj0

- 라비앙즈 메종드 해운대(야놀자): https://nol.yanolja.com/stay/domestic/10065710

- 메종드리치190 매물(당근부동산): https://realty.daangn.com/articles/2832333

- 신라스테이 해운대 매각(딜사이트): https://dealsite.co.kr/articles/159521

- KNN 2025.11.20(힐스테이트 해운대 센트럴): https://news.knn.co.kr/news/article/180353